|  |
| --- |
| Утверждена:Постановлением администрации Пластовского муниципального района от «30» \_\_\_\_11\_\_\_\_ 2016г. № 746  |

**Паспорт Муниципальной программы**

**«Укрепление материально – технической базы учреждений культуры**

**Пластовского муниципального района**

**на 2017 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры Пластовского муниципального района на 2017 год» |
| Муниципальный заказчик  | Администрация Пластовского муниципального района, 457020, Челябинская область, г. Пласт, ул. Октябрьская, 45.Глава Пластовского муниципального района - Неклюдов Александр Васильевич, тел.: 2-16-07 |
| Руководитель программы | Токарева Марина Владимировна – начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Пластовского муниципального района, тел.: 2-19-76  |
| Разработчик программы | Управление культуры, спорта и молодежной политики Пластовского муниципального района, 457020, Челябинская область, г. Пласт, ул. Октябрьская 43. Руководитель Токарева Марина Владимировна – начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Пластовского муниципального района, тел., факс: 2-19-76 |
| Ответственный исполнитель | Управление культуры, спорта и молодежной политики Пластовского муниципального района, 457020, Челябинская область, г. Пласт, ул. Октябрьская 43. Руководитель Токарева Марина Владимировна – начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Пластовского муниципального района, тел., факс: 2-19-76 |
| Цели муниципальной программы | *Цели программы:** улучшение качества и обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения Пластовского муниципального района;
* укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства Пластовского муниципального района
 |
| Задачи муниципальной программы | *Задачи Программы:** обеспечение сохранности имущества учреждений культуры Пластовского муниципального района;
* создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;
* улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;
* обеспечение пожарной безопасности зданийучреждений культуры;
* повышение энергосбережения и энергетической эффективности зданий учреждений культуры
 |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | * количество зданий учреждений культуры, в которых были произведены ремонтные работы за счет средств местного бюджета (единиц);
* доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных и требующих капитального ремонта) (процентов);
* количество зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности за счет средств местного бюджета (единиц);
* доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий учреждений культуры (процентов).
 |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 год – срок реализации программы. Реализация Программы осуществляется в один этап. |
| Плановые объемы финансирования программы |

|  |
| --- |
| 2017 год |
| Бюджет в тыс. руб. | Итого тыс. руб. |
| Местный | Областной |
| 6631,00 | 0,00 | 6631,00 |

 |
| Ожидаемые результаты муниципальной программы | Реализация мероприятий Программы за весь период еёдействия обеспечит:* увеличение количества отремонтированных зданийучреждений культуры - на 10 учреждений;
* доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных и требующих капитального ремонта), в 2017 году составит- 40 процентов;
* увеличение зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности за счет средств местного бюджета, в 2017 году составит - 26 единиц;
* доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий учреждений культуры в 2017 году - 100 процентов.
 |

**РазделI. содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами**

В состав Управления культуры, спорта и молодежной политики Пластовского муниципального района входит 26 учреждений, находящихся в отдельно стоящих зданиях, 4 из них расположены в городе Пласт, 22 расположены в сельской местности.

В 2016 году был проведен капитальный ремонт здания ДК «Октябрь»:

* капитальный ремонт кровли здания ДК «Октябрь» - освоено 936,880 тыс.руб. из областного бюджета и 1981,744 тыс. руб. из местного бюджета на общую сумму 2918,624 тыс. руб.;
* ремонт фасада здания ДК «Октябрь» с восточной стороны - освоено 811,236 тыс.руб.;
* приобретение кресел для зрительного зала и балкона ДК «Октябрь» - освоено 1190,00 тыс.руб.;
* ремонт пола, стен и потолка в спортивном зале ДК «Октябрь» - освоено 837,504 тыс.руб.;
* В 2016 году были проведены плановые мероприятия по пожарной безопасности за счет средств местного бюджета:
* МКУК «МЦКС» - освоено 141,367 тыс. руб.;
* МКУК «МЦБС» - освоено 32,50 тыс. руб.;
* МКОУ ДО ДШИ - освоено 13,20 тыс. руб.;
* МКУ «Пластовский районный музей» - освоено 12,00 тыс. руб., что значительно улучшит техническое состояние учреждений культуры, качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры населению района. Однако, значительная часть учреждений культуры района требует проведения ремонта и приведения их в состояние, отвечающие своевременным требованиям, которые можно решить через реализацию мероприятий данной программы.

**Раздел II. ОСНОВНЫЕ цели и задачи программы**

**Основной целью Программы является:**

* улучшение качества и обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения Пластовского муниципального района;
* укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства Пластовского муниципального района.

**Основными задачами Программы являются:**

* обеспечение сохранности имущества учреждений культуры Пластовского муниципального района;
* создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;
* улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;
* обеспечение пожарной безопасности зданийучреждений культуры;
* повышение энергосбережения и энергетической эффективности зданий учреждений культуры.

**Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

Программа будет реализовываться в течение 2017 года.Реализация Программы осуществляется в один этап.

**Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

В Спортивном клубе имени А.С. Пушкина более 10 лет не проводился ремонт пола. Деревянные лаги местами прогнили. Доски деформированы,

местами обломились.

 Муниципальномуказенному учреждению «Пластовский районный музей» требуется частичный ремонт металлической кровли, водостоков, крыльца здания.

В аналогичном состоянии находятся и другие здания учреждений культуры.

В 2017 году планируется провести следующие работы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Планируемые работы | Бюджет в тыс. руб. |
| Местный | Областной |
| ДК с. Борисовка | установка стеклопакетовв фойе | 91,00 | 0,00 |
| СДЦ с. Степное (Крепость) | установка противопожарной двери | 30,00 | 0,00 |
| СК с Михайловка | текущий ремонт клуба | 200,00 | 0,00 |
| СК с. Котлик | текущий ремонт клуба | 200,00 | 0,00 |
| ДК «Октябрь» г. Пласт | ремонт зрительного зала и сцены | 3000,00 | 0,00 |
| ДК «Октябрь» г. Пласт | установка кресел | 310,00 | 0,00 |
| Библиотекас. Демарино | установка входной группы | 250,00 | 0,00 |
| МКУ «Пластовский районный музей», г. Пласт | замена и установка водостоков | 100,00 | 0,00 |
| МКУ «Пластовский районный музей», г. Пласт | реконструкция парадного крыльца здания | 100,00 | 0,00 |
| МКУ «Пластовский районный музей», г. Пласт | выборочный ремонт крыши здания | 50,00 | 0,00 |
| ДК «Прометей» с. Демарино | ремонт кровли | 1000,00 | 0,00 |
| ДК с. Борисовка | ремонт зрительного зала | 1000,00 | 0,00 |
| Спортивный клуб им. А.С. Пушкина, г. Пласт | ремонт пола в спортивном зале | 300,00 | 0,00 |

Общая сметная стоимость планируемых работ составляет – 6631,00тыс. руб.\*

\*Сметная стоимость подлежит индексированию с учетом коэффициента года составления сметы.

**Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

 Реализацию мероприятий планируется осуществлять из средств бюджета Пластовского муниципального района - 6631,00 тыс. руб.

**Раздел VI.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ**

 Контроль за реализацией Программы осуществляется Управлением культурыПластовского муниципального района. Контроль за расходованием средств районного бюджета осуществляется Управлением культуры Пластовского муниципального района, а такжеФинансовым управлением Пластовского муниципального района.

 По результатам проверок подготавливаются предложения Главе Пластовского муниципального района о целесообразности продолжения работ и финансирования Программы или об их прекращении.

**Раздел VII.ожидаемые результаты реализации программы и целевые индикаторы**

 Реализация мероприятий Программы за весь период её действия:

* увеличит количество отремонтированных зданий учреждений культуры на 10 учреждений;
* доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных и требующих капитального ремонта), в 2017 году составит - 40 процентов;
* увеличение зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности за счет средств местного бюджета, в 2017 году составит - 26 единиц;
* доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий учреждений культуры в 2017 году - 100 процентов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2017 год (оценка) |
|
| Количество зданий учреждений культуры, в которых были произведены ремонтные работы за счет средств местного бюджета; | единиц | 1 |
|  Доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных и требующих капитального ремонта); | процентов | 40 |
| Количество зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности за счет средств местного бюджета; | единиц | 26 |
| Доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий учреждений культуры. | процентов | 100 |

**Раздел VIII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

 Настоящая методика определяет обоснование результативности и эффективности Программы. Под результатом реализации Программы понимается увеличение количества отремонтированных зданий учреждений культуры, а также увеличение количества зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности.

 Под результативностью Программы понимается соответствие ожидаемых результатов реализации Программы поставленной цели, степень приближается к этой цели.

 Под эффективностью Программы понимается абсолютная и сравнительная экономическая выгодность выполнения комплекса программных мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств.

 В Программе для оценки социально – экономической эффективности ее реализации используются следующие показатели: количество зданий учреждений культуры, в которых были произведены ремонтные работы; доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворенном состоянии (аварийных и требующих капитального ремонта) на начало реализации Программы; количество зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности; доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий учреждений культуры.

 Эффективность реализации Программы характеризуется оценкой достижения плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

**Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

 Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результативности и эффективности Программы.

 Под результатом реализации Программы понимается повышение эффективности укрепления материально – технической базы учреждений культуры Пластовского муниципального района.

Оценка эффективности использования бюджетных средств при реализации Программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) | = | Фактические индикативные показателиПлановые индикативные показатели |
| Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) | = | $$\frac{\begin{array}{c}\\Фактическое использование бюджетных средств\end{array}}{Плановое использование бюджетных средств}$$ |
| Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О) | = | ДИП (Оценка достижения плановых индикативных показателей)(ПИБС Оценка полноты использования бюджетных средств) |

Начальник Управления культуры,

спорта и молодежной политики

 Пластовского муниципального района М.В. Токарева